SCRUM GÖREV TAHTASI

| GÖREV BAŞLIĞI | AÇIKLAMA | TAHMİNİ SÜRE | SORUMLU | BAĞLI USER STORY | DURUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menü verilerinin oluşturulması | Ürün adı ve fiyat bilgileri struct array içine kaydedilecek | 4 saat | Burak | Öğrenci menüyü görüntüleyebilmeli | yapılacak |
| Menü listeleme fonksiyonunun hazırlanması | Menüdeki ürünler ekranda kullanıcıya listelenecek | 6 saat | Uğur | Öğrenci menüyü görüntüleyebilmeli | yapılacak |
| Sepet veri yapısının oluşturulması | Seçilen ürünler dizi içinde saklanacak | 4 saat | Burak | Kullanıcı ürünü sepete ekleyebilmeli | yapılacak |
| Sepete ürün ekleme fonksiyonunun yazılması | Sepete ürün ekleme fonksiyonunun yazılması | 8 saat | Nisan | Kullanıcı ürünü sepete ekleyebilmeli | yapılacak |
| Toplam tutar hesaplama fonksiyonunun yazılması | Sepetteki ürünlerin fiyatları toplanacak | 5 saat | Sude | Sunum gerekliliği | yapılıyor |
| Kodların GitHub’a yüklenmesi | Kodlar commit edilip GitHub'a yüke | 2 saat | Uğur & Sude | Geliştirme ihtiyaçları | yapılıyor |
| Manuel testlerin yapılması | Uygulama giriş-çıkış testleri | 3 saat | Nisan | Tüm Sprint-1 görevleri | yapılıyor |
| Sprint-1 dokümantasyonunun hazırlanması | Rapor ve README dosyası düzenlenecek | 4 saat | Sude | Sunum gerekliliği | yapıldı |
| Menü veri yapısının tamamlanması | Menü struct array hazır hale getirildi | - | Burak | Öğrenci menüyü görüntüleyebilmeli | yapıldı |
| Temel çalışan sürümün oluşturulması | Menü görülebilir, sepete ekleme ve toplam işliyor | - | Uğur & Nisan | Sprint hedefi | yapıldı |