1. PROJE YÖNETİM YAPISI

1.1 Proje Organizasyonu

Bu proje, Başkent Üniversitesi Çevik Proje Yönetimi dersi kapsamında geliştirilmiştir.

Proje ekibi toplam 4 öğrenciden oluşmaktadır. Geliştirme süreci Scrum çerçevesine uygun şekilde ilerletilecektir.

1.1.1 Proje Ekibi ve Roller

İsim	Öğrenci No	Rol

Uğur Kurtgöz	22396941	Product Owner

Sude Haktanır	22299130	Developer / Dokümantasyon

Nisan Yüksel	22398762	Developer / Test Sorumlusu

Burak Kayra Beşkale	22293203	Developer / Veri Yapıları

2. PROJE YÖNETİM PLATFORMU (GitHub)

Bu proje GitHub üzerinde yürütülmektedir. Kodlar, raporlar, sprint belgeleri ve görev takibi GitHub’daki proje deposu üzerinden yapılmaktadır.

2.1 Grup ve Proje Oluşturma

GitHub’da ortak repo açılmıştır.

Repo herkese açık olacak şekilde ayarlanmıştır (public).

Proje adı: kampus-kafeterya-siparis-sistemi

Repo içeriği klasörlere ayrılmıştır:

2.2 Grup Üyelerini Oluşturma

Tüm ekip üyeleri GitHub deposuna “collaborator” olarak eklenmiştir.

Görevler Issues üzerinden kişilere atanacaktır.

Sprint tabloları Projects → Board sekmesinde oluşturulmuştur.

3. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

Bu bölümde projenin yazılım gereksinimleri, backlog yapısı ve sprint süreci açıklanmaktadır.

3.1 Yazılımın Gereksinimleri (Kapsam)

Geliştirilecek sistem, kampüs kafeteryasında aşağıdaki ihtiyaçları karşılayacaktır:

Kullanıcıların menüyü görüntüleyebilmesi.

Ürün seçip sepete ekleyebilmesi.

Siparişi onaylayabilmesi.

Yönetici panelinin ürün ekleyip düzenleyebilmesi.

Basit veri yapısıyla sipariş takibi yapılabilmesi.

(İlerleyen sprintlerde özellikler genişletilecektir.)

3.2 Product Backlog

Backlog ID	Özellik	Öncelik	Durum

PB-01	Menüdeki ürünleri listeleme	Yüksek	Sprint-1

PB-02	Sepete ürün ekleme	Yüksek	Sprint-1

PB-03	Sipariş tamamlama ekranı	Orta	Sprint-1

PB-04	Yönetici ürün ekleme/modifiye etme	Orta	Sprint-2

3.2.1 Modüllerin Zorluk Derecesi

Modül	Zorluk (1–5)	Açıklama

Menü Listeleme	2	Temel liste yapısı

Sepet İşlemleri	3	Veri tutma + hesaplama

Sipariş Tamamlama	4	Kontrol + doğrulama

Yönetici Paneli	5	Ek geliştirme + çok ekran

3.3 Yazılım Sürüm Planlaması

Sürüm	İçerik	Tarih

v1.0	Menü görüntüleme + sipariş ekleme (Sprint-1)	Tamamlandı

v2.0	Sipariş tamamlama + doğrulama (Sprint-1)	Planlandı

v3.0	Yönetici paneli + veri yönetimi (Sprint-2)	Planlandı